# Szczegółowy Plan Działania: Direct Booking Micro-SaaS & AI Video Agency

Dokument uzupełniający do głównego briefu, zawierający rozbicie etapów na konkretne zadania (Action Items) oraz kryteria sukcesu (KPI).

## ETAP 1: Manualna Walidacja Popytu (Concierge MVP)

Cel: Zdobycie pierwszych płacących klientów poprzez zaprezentowanie im gotowej wartości, bazując wyłącznie na narzędziach no-code i pracy ręcznej.

Lista zadań do wykonania:

- Krok 1: Przygotowanie uniwersalnego szablonu (1-2 dni)

  - Zbuduj jeden, bardzo estetyczny landing page.

  - Dodaj na nim miejsce na wideo w formacie 9:16 (hero section), opisy, galerię oraz prosty formularz kontaktowy lub wygenerowany widget z Calendly/Stripe, imitujący silnik rezerwacji.

- Krok 2: Wytypowanie bazy testowej (1 dzień)

  - Wejdź na Airbnb/Booking i wybierz 10 atrakcyjnych wizualnie obiektów (np. glampingi, domki w górach, unikalne apartamenty). Kluczowa jest weryfikacja, że obiekty istnieją na Booking itp. ale nie posiadają prywatnej strony internetowej (np. jedyny link na Google Maps prowadzi do oferty na Booking).

  - Zapisz w arkuszu ich nazwy, linki, ceny i znajdź ich profile na Instagramie (to kluczowe dla bezpośredniego kontaktu), znajdź inną ścieżkę kontaktu.

- Krok 3: Ręczna produkcja "Demo" (2-3 dni)

  - Pobierz ręcznie zdjęcia wybranych obiektów z Airbnb.

  - Wygeneruj dla każdego z nich 15-sekundowe wideo promocyjne (np. przy użyciu Luma Dream Machine lub Runway) i dodaj muzykę w CapCut.

  - Skopiuj opisy z Airbnb i osadź to wszystko na subdomenach z Twojego szablonu z Kroku 1 (np. domek-widok.twojadomena.pl).

- Krok 4: Cold Outreach (Outbound)

  - Odezwij się bezpośrednio do właścicieli (najlepiej przez Instagram lub e-mail) z przygotowaną wiadomością.

  - Przekaz: "Zauważyłem Wasz obiekt, przygotowałem dla Was stronę do rezerwacji bezpośrednich bez prowizji Airbnb oraz darmową Rolkę z wykorzystaniem AI. Zobaczcie link. Jeśli chcecie z tego korzystać na własnej domenie, kosztuje to X zł miesięcznie".

Bramka KPI: Przechodzimy do Etapu 2 tylko jeśli pozyskasz minimum 2–3 płacących klientów na abonament testowy.

## ETAP 2: Core SaaS Engine (Półautonomiczna Platforma)

Cel: Zbudowanie silnika, który eliminuje Twoją ręczną pracę przy tworzeniu stron i rozwiązuje największy ból gospodarza: synchronizację kalendarza i płatności.

Lista zadań do wykonania:

- Krok 1: Automatyzacja pobierania danych (Scraper)

  - Napisz skrypt (np. w Pythonie z użyciem Playwright), który po podaniu linku do Airbnb automatycznie pobiera zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, opisy i cennik.

- Krok 2: Generator Frontendowy (Next.js)

  - Przenieś swój szablon no-code do środowiska Next.js (z Tailwind CSS), aby system mógł dynamicznie wstrzykiwać pobrane dane i generować nowe strony automatycznie.

- Krok 3: Silnik Kalendarza i Rezerwacji (Krytyczne!)

  - Zbuduj dwukierunkowy parser plików iCal (.ics). System musi umieć odczytać zajęte terminy z Airbnb/Booking i blokować je na nowej stronie, a także generować własny link .ics dla rezerwacji bezpośrednich.

- Krok 4: Bezpośredni kanał komunikacji (Przycisk WhatsApp)

  - Dodaj na stronie bezpośredni odnośnik/przycisk przekierowujący do aplikacji WhatsApp gospodarza (z wstępnie wypełnioną treścią wiadomości, np. "Cześć, mam pytanie dotyczące rezerwacji w terminie...").

  - Dzięki prostemu przekierowaniu do zewnętrznej aplikacji nie musimy budować ani obsługiwać własnego czatu czy zaplecza komunikacyjnego.

- Krok 5: Sekcja FAQ redukująca obciążenie pytaniami

  - Umieść sekcję Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ) bezpośrednio obok lub tuż przed odnośnikiem do WhatsApp.

  - Wdrożenie prostej wyszukiwarki/filtra wewnątrz FAQ (np. wg słów kluczowych: zameldowanie, zwierzęta, parking), aby gość mógł szybko znaleźć odpowiedź, zanim zdecyduje się napisać do gospodarza.

- Krok 6: Procesowanie Płatności

  - Zintegruj Stripe Connect, aby właściciel obiektu mógł podpiąć własne konto bankowe i otrzymywać zaliczki bezpośrednio od gości.

Bramka KPI: Przechodzimy do Etapu 3 tylko jeśli system obsłuży 10–15 aktywnych obiektów bezawaryjnie, a liczba podwójnych rezerwacji (double-bookings) wyniesie 0.

## ETAP 3: Automatyzacja Wideo AI i Pakiety Growth

Cel: Wdrożenie głównego "hooka" sprzedażowego i zwiększenie miesięcznego przychodu z obiektu poprzez upsell (sprzedaż droższego pakietu).

Lista zadań do wykonania:

- Krok 1: Integracja API dla Wideo

  - Podepnij API wybranego modelu Image-to-Video (Luma, Runway lub Kling), aby system mógł automatycznie wysyłać zeskrapowane zdjęcia obiektu do animacji.

- Krok 2: Zautomatyzowany Pipeline Montażowy

  - Użyj narzędzi takich jak FFmpeg lub API CapCut do łączenia wygenerowanych ujęć, nakładania wytypowanych podkładów muzycznych oraz generowania lektora (Voiceover AI z ElevenLabs).

- Krok 3: Panel Klienta (Growth Dashboard)

  - Stwórz panel, w którym właściciel widzi wygenerowane wideo i może jednym kliknięciem pobrać je lub udostępnić na swoich social mediach (Instagram / TikTok).

Bramka KPI: Min. 30% obecnych klientów przechodzi z pakietu podstawowego (sama strona) na pakiet wyższy (strona + cykliczne wideo AI).

## ETAP 4: Agregator & Wyszukiwarka Semantyczna (Qdrant)

Cel: Budowa fosy biznesowej (Moat) i wspólnego rynku dla wszystkich obiektów na platformie, pozwalająca gościom szukać noclegów językiem naturalnym.

Lista zadań do wykonania:

- Krok 1: Baza Wektorowa i Embeddings

  - Zintegruj bazę wektorową (np. Qdrant lub Pinecone). System przekształca opisy obiektów, udogodnienia i klimat miejsca na wektory za pomocą modelu embeddingów (np. OpenAI text-embedding-3-small).

- Krok 2: Interfejs Szukania Językiem Naturalnym

  - Zbuduj wyszukiwarkę z jednym polem tekstowym (np. "Ciche miejsce w lesie blisko jeziora z pracownią do pracy zdalnej i sauną na weekend dla 2 osób").

- Krok 3: Ruch Skrzyżowany (Cross-traffic)

  - Każda strona pojedynczego obiektu otrzymuje mały sekcję: "Inne wyjątkowe miejsca w okolicy" podpiętą pod agregator, co generuje darmowy ruch między klientami platformy.

Bramka KPI: Min. 100 aktywnych obiektów w bazie, powracający użytkownicy szukający noclegów bezpośrednio przez Twój agregator.

## Dodatkowe pomysły i funkcje do rozważenia w przyszłości

- Dedykowana integracja WhatsApp (Bezpośredni kontakt z właścicielem):
Umieszczenie na stronie przycisku odsyłającego bezpośrednio do aplikacji WhatsApp (np. za pomocą linku API https://wa.me/... z gotową treścią pytania). Zalety: prostota wdrożenia, brak konieczności budowania własnego czatu i ponoszenia kosztów infrastruktury, przy jednoczesnym skróceniu ścieżki kontaktowej dla gościa.

- Wyszukiwalna sekcja FAQ (Self-Service przed kontrolowanym przekierowaniem):
Osadzenie rozbudowanego FAQ tuż przy przycisku WhatsApp z szybką, lokalną wyszukiwarką pytań i odpowiedzi. Główny cel to wyeliminowanie powtarzalnych pytań (o zasady zameldowania, zwierzęta, parking itp.) i oszczędność czasu gospodarza, zachęcając gościa do bezpośredniego kontaktu dopiero w sytuacji, gdy nie znajdzie odpowiedzi w FAQ.

- Generowane przez AI treści do FAQ / automatyczna synteza pytaniowa:
Wykorzystanie skryptu skrapującego (z Etapu 2) do automatycznego generowania FAQ z opisu obiektu na Airbnb przy użyciu LLM.

- Rozbudowane modele subskrypcyjne (Headless / API Engine):
Możliwość podziału oferty na opcję A-Z (zarządzana strona w modelu subscription X) oraz dostarczenie strony, ale opłata za sam silnik rezerwacyjny/API - właściciel może sam zarządzać hostingiem, modyfikować stronę itp. (subscription Y).

- Początkowo cennik niech będzie możliwie uproszczony. Później do rozważenia pakiety rezerwacyjne, np. cena X w przypadku 1-10 rezerwacji miesięcznie, cena Y w przypadku 11-100 /mies. Trzeba to będzie jakoś zgrać z pozostałymi featurami związanymi z AI, ale to mogą być po prostu pakiety subskrypcyjne z różnymi benefitami.